

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА**

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27.05.2025 № 275

городской округ Кохма

**Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа Кохма**

В соответствии со статьями 78, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кохма

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа Кохма (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кохма от 19.07.2011 № 404 «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа Кохма».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кохма в сети.

**Глава**

**городского округа Кохма М.А. Комиссаров**

Приложение

к постановлению администрации

 городского округа Кохма

от 27.05.2025 № 275

**Порядок**

 **формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа Кохма**

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа Кохма (далее - Порядок) устанавливает правила формирования адресной инвестиционной программы, реализуемой на территории городского округа Кохма в соответствии с постановлением администрации городского округа Кохма от 16.12.2020 № 593 «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Кохма в объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Кохма, и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Кохма» (далее - Программа).

1.2. Программа формируется ежегодно в целях адресного распределения капитальных вложений, финансируемых из бюджета городского округа Кохма, сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в рамках муниципальных программ.

1.3. В случаях, установленных настоящим Порядком, в Программу вносятся изменения, обеспечивающие ее актуализацию и соответствие плановым (утвержденным) бюджетным ассигнованиям на осуществление бюджетных инвестиций.

**2. Формирование адресной инвестиционной программы городского округа Кохма**

2.1 Непосредственное формирование Программы осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма (далее – Управление СиЖКХ) на основании информации, предоставляемой главными распорядителями средств бюджета городского округа Кохма (далее – Главные распорядители) с учетом решения, принятого на межведомственной бюджетной комиссии городского округа Кохма.

2.2. Программа формируется в соответствии с прилагаемой к настоящему Порядку формой (приложение 1).

2.3. Плановые объемы бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства, отражаемые в Программе, должны соответствовать плановым объемам бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в соответствующие объекты капитального строительства, предусмотренным муниципальными программами.

2.4. Программа утверждается нормативным правовым актом администрации городского округа Кохма до момента представления проекта бюджета городского округа Кохма на очередной финансовый год и плановый период в Городскую Думу городского округа Кохма.

2.5. Внесение изменений и (или) дополнений в Программу в ходе исполнения бюджета инициируется на основании предложений Главных распорядителей и осуществляется в рамках внесения изменений в бюджет городского округа Кохма на текущий финансовый год и плановый период в связи с:

изменением объемов и (или) периода предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Программу;

включением (исключением) программных мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.

2.6. Программа подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Кохма в сети Интернет не позднее 30 дней с момента ее утверждения (внесения изменений в утвержденную Программу).

**3. Реализация адресной инвестиционной программы городского округа Кохма**

3.1. Реализацию Программы обеспечивают органы местного самоуправления городского округа Кохма, отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Кохма, муниципальные учреждения городского округа Кохма.

3.2. Расходование бюджетных средств на капитальные вложения осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Кохма, лимитами бюджетных обязательств.

Управление финансов администрации городского округа Кохма осуществляет финансирование Главных распорядителей по мероприятиям в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Кохма и Порядком исполнения бюджета городского округа Кохма по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Кохма.

3.3. В течение текущего года Главные распорядители осуществляют контроль за выполнением работ на курируемых объектах капитального строительства, включенных в Программу.

3.4. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Главные распорядители представляют в Управление СиЖКХ отчет об исполнении Программы (далее – отчет) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

В течение 5 рабочих дней со дня получения отчетов от Главных распорядителей Управление СиЖКХ формирует сводной отчет и с пояснительной запиской направляет в Управление финансов администрации городского округа Кохма.

Управление финансов администрации городского округа Кохма направляет отчет Главе городского округа Кохма в составе квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета в установленные сроки.

Приложение 1

к Порядку

формирования и реализации

адресной инвестиционной программы

городского округа Кохма

**Адресная инвестиционная программа**

 **городского округа Кохма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционный проект (объект капитального строительства) | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель средств | Утверждено бюджетных инвестиций всего (руб.) | Утверждено бюджетных инвестиций по годам (руб.) |
| ….год | ….год | ….год |
|  | Муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционный проект (объект капитального строительства) №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета городскогоокруга |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

 к Порядку

формирования и реализации

адресной инвестиционной программы

городского округа Кохма

**Отчет об исполнении адресной инвестиционной программы**

**городского округа Кохма за \_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционный проект (объект капитального строительства) | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель средств | Утверждено (руб.) | Исполнено |
| руб. | % |
|  | Муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционный проект (объект капитального строительства) №1 |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |