Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Кохма

от 11.03.2024  № 139

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие улично-дорожной сети

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |
| Исполнители основного мероприятия подпрограммы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |
| Цель подпрограммы | Увеличение протяженности вновь выстроенных (реконструированных) автомобильных дорог |
| Задачи подпрограммы | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения - 400 000,00 руб., в том числе: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 200 000,00 руб.; 2025 год - 200 000,00 руб. Общий объем бюджетных ассигнований - 400 000,00 руб., в том числе: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 200 000,00 руб.; 2025 год - 200 000,00 руб., - бюджет городского округа Кохма всего - 400 000,00 руб., в том числе: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 200 000,00 руб.; 2025 год - 200 000,00 руб. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 400 000,00 руб., в том числе: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 200 000,00 руб.; 2025 год - 200 000,00 руб. Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 400 000,00 руб., в том числе: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 200 000,00 руб.; 2025 год - 200 000,00 руб. - бюджет городского округа Кохма всего 400 000,00 руб., в том числе: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 200 000,00 руб.; 2025 год - 200 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение безопасной перевозки грузов и пассажиров |

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования. В рамках данного мероприятия предусматривается реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская).

В целях выполнения задачи подпрограммы необходима реализация мероприятия - реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма         (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская)

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 1.1.2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Сроки реализации | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма | 2023-2025 годы | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| - бюджет городского округа Кохма |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1 | Реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская) |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Объем финансирования мероприятия подпрограммы подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из бюджета Ивановской области.