Приложение

 к распоряжению администрации

городского округа Кохма

от 25.12.2024 №162

**П Л А Н**

**мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории**

**городского округа Кохма на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ,га | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа Кохма |
| 1.1. | Обследование территорий, на которых произрастает борщевик Сосновского | 30 | ежегодно, в течение 2 – 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |
| 1.2. | Информационная работа с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о необходимых мерах по предотвращению распространения борщевика Сосновского  | - | ежегодно, в течение 2 – 3 кварталов текущего года | Размещение информации на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет и газете «Кохомский вестник» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма, управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма |
| 1.2. | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского  | 30 | ежегодно, в течение 2 – 3 кварталов текущего года  | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли; скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения)  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского  |
| 1.4. | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского  | 30 | ежегодно, в течение 2 – 3 кварталов текущего года  | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»  | Подрядная организация |
| 1.5. | Предоставление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации о ходе реализации пунктов 1.1 - 1.4 настоящего Плана  | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до10 июля текущего года; за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |
| 2. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог городского округа Кохма |
| 2.1. | Обследование территорий, на которых произрастает борщевик Сосновского  | 2 | ежегодно, в течение 2 – 3 кварталов текущего года  | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |
| 2.2. | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского  | 2 | ежегодно, в течение 2 – 3 кварталов текущего года  | Скашивание тракторными косилками нежелательной растительности, в том числе борщевика Сосновского, в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма, собственники земельных участков  |
| 2.3. | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского  | 2 | ежегодно, в течение 2 – 3 кварталов текущего года  | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» | Подрядная организация |
| 2.4. | Предоставление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации о ходе реализации пунктов 2.1 -2.3 настоящего Плана  | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до 10 июля текущего года; за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |