ОТЧЕТ

о расходовании средств муниципального дорожного фонда городского округа Кохма

за 1 квартал 2025 года

(руб.)

| Остаток средств на счете | Утверждено |  |  |  | Профинансировано |  | Кассовые расходы |  | Остаток средств на счете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма: | Источники: | Сумма: | Направление расходования | Сумма: | Направление расходования | Сумма: | Направление расходования | Сумма: | Сумма: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы |  | 85 168 840,00 |  | 86 832 257,07 |  | 7 623 659,40 |  |  |  |
| 2 220 437,06 | Бюджет городского округа Кохма | 20 168 840,00 | с учетом остатка на 01.01.2025 | 21 832 257,07 | Поступило: (с учетом остатка) | 7 623 659,40 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 65 000 000,00 |  | 65 000 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Расходы |  |  |  | 86 832 257,07 |  | 777 859,63 |  | 777 859,63 |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации | 17 839 507,07 | Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации | 777 859,63 | Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации | 777 859,63 | 0,00 |
|  |  |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 68 192 750,00 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0,00 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул.Чернышева, ул.Советская. пл. Октябрьская) | 200 000,00 | Реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул.Чернышева, ул.Советская. пл. Октябрьская) | 0,00 | Реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул.Чернышева, ул.Советская. пл. Октябрьская) | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 86 832 257,07 |  | 777 859,63 |  | 777 859,63 | 6 845 799,77 |
|  | Бюджет городского округа Кохма |  |  | 21 832 257,07 |  | 777 859,63 |  | 777 859,63 | 6 845 799,77 |
|  | Областной бюджет |  |  | 65 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления финансов

администрации г.о. Кохма                 __________________                            Марычева Е.В.

(подпись)                                            (расшифровка подписи)

Ведущий специалист                         ___________________                           Безуглая С.В.

(подпись)                                   (расшифровка подписи)

Главный специалист                          __________________                            Королева Д.А.

(подпись)                                        (расшифровка подписи)