#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

##### ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___________________ № ________

городской округ Кохма

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кохма»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма 
в сети Интернет.

Глава

городского округа Кохма			                           М.А. Комиссаров

Приложение к постановлению администрации городского округа Кохма от ______________ № _____

Муниципальная программа

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации программы | 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |
| Администратор программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Ответственные исполнители | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Улучшение состояния улично-дорожной сети городского округа Кохма, обеспечение сохранности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт. 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. 3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года. 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет: | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 63 427 219,20 | 63 427 219,20 | 0,00 | 45 000 000,00 | 18 427 219,20 | 0,00 |
| 2026 год | 63 842 040,00 | 63 842 040,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 18 842 40,00 | 0,00 |
| 2027 год | 19 342 840,00 | 19 342 840,00 | 0,00 | 0,00 | 19 342 840,00 | 0,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение площади отремонтированных дорог после проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |

* объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

2. Анализ текущей ситуации

в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

Улично-дорожная сеть городского округа Кохма обеспечивает внутригородское и междугороднее сообщение, позволяет осуществлять перевозки пассажиров, грузов за пределы города, является важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Кроме того, в условиях отсутствия объездных автомобильных дорог, улично-дорожная сеть несет нагрузку по пропуску транзитного транспорта.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 102,8 км, в том числе 37,4 км с асфальтобетонным покрытием.

Дорожной отрасли в городском округе Кохма уделяется пристальное внимание, объем средств, направляемых на дорожные работы, существенно вырос, благодаря чему исполнение муниципальной программы остается на стабильном уровне. Этому так же способствуют контроль за соблюдением технологии и контроль качества при проведении ремонта автомобильных дорог подрядными организациями.

В настоящее время необходимо продолжить начатую работу по ремонту автомобильных дорог общего пользования с учетом решения основных проблем, сдерживающих развитие улично-дорожной сети городского округа, а именно:

- рост требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог;

- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог и, как следствие, увеличение доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

общего пользования

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт | кв.м | 25000 | 20789 | 26200 | 25000 | 20000 |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 |

2.2. Строительство и реконструкция

автомобильных дорог общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования городского округа Кохма подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. В целях приведения дорог в соответствие нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, в том числе, проведение реконструкции автомобильных дорог - комплекса работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Таблица 2

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

Таблица 2

Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год, факт | 2024 год, оценка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт | кв.м | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | * | * | * |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | * | * | * |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | * | * | * |
| 4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 56 | 60 | 63 | 67 | 69 | * | * | * |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55 | 58 | 62** | 66** | 68** | * | * | * |

* значение целевого показателя подлежит корректировке по мере формирования бюджета городского округа Кохма и уточнения программы на соответствующие годы.

** значение целевого показателя подлежит уточнению по мере доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджета Ивановской области.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма

»

Подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | 1. Ремонт автомобильных дорог; 2. Участие в Региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»; 3. Участие в ведомственном проекте «Обеспечение функционирования дорожной сети Ивановской области и безопасности дорожного движения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение совершенствования, сохранности и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет: | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 63 227 219,20 | 63 227 219,20 | 0,00 | 45 000 000,00 | 18 227 219,20 | 0,00 |
| 2026 год | 63 642 040,00 | 63 642 040,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 18 642 040,00 | 0,00 |
| 2027 год | 19 142 840,00 | 19 142 840,00 | 0,00 | 0,00 | 19 142 840,00 | 0,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |

* объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

«Ремонт автомобильных дорог»;

«Участие в Региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»;

«Участие в ведомственном проекте «Обеспечение функционирования дорожной сети Ивановской области и безопасности дорожного движения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области».

В рамках данных мероприятий предусматривается сохранение и улучшение качества существующей сети городских автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, 
характеризующих основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год, факт | 2024 год, оценка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт | кв. м | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | * | * | * |
| 1.1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | * | * | * |
| 1.1.3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 56 | 60 | 63 | 67 | 69 | * | * | * |
| 2. | Основное мероприятие «Участие в Региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации «Ивановская»)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ивановская», соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (на территории городского округа Кохма) | % | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 | * | * | * |
| 2.1.2. | Общая протяженность объектов на дорожной сети городской агломерации «Ивановская», в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (на территории городского округа Кохма) | км | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | * | * | * |
| 2.1.3. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | * | * |
| 3. | Основное мероприятие «Участие в ведомственном проекте «Обеспечение функционирования дорожной сети Ивановской области и безопасности дорожного движения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ведомственного проекта, обеспечивающего достижение показателя государственной программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»: | % | 55 | 58 | 62** | 66** | 68** | * | * | * |
| 3.1.1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* значение целевого показателя подлежит корректировке по мере формирования бюджета городского округа Кохма и уточнения программы на соответствующие годы.

** значение целевого показателя подлежит уточнению по мере доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджета Ивановской области.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы

(руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия /мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  | 63 227 219,20 | 63 642 040,00 | 19 142 840,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 18 227 219,20 | 18 642 040,00 | 19 142 840,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1. | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма | 15 034 469,20 | 15 449 290,00 | 19 142 840,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 15 034 469,20 | 15 449 290,00 | 19 142 840,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации» |  | 15 034 469,20 | 15 449 290,00 | 19 142 840,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 15 034 469,20 | 15 449 290,00 | 19 142 840,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 2. | Основное мероприятие «Участие в Региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма | 48 192 750,00 | 48 192 750,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 3 192 750,00 | 3 192 750,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации «Ивановская»)» |  | 48 192 750,00 | 48 192 750,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 3 192 750,00 | 3 192 750,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 3. | Основное мероприятие «Участие в ведомственном проекте «Обеспечение функционирования дорожной сети Ивановской области и безопасности дорожного движения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - федеральный бюджет |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - бюджет Ивановской области |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - иные источники финансирования |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - федеральный бюджет |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - бюджет Ивановской области |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  | - иные источники финансирования |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма 
на соответствующие годы.

** объем финансирования мероприятия подлежит уточнению по мере доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджета Ивановской области.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма

»

Подпрограмма

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение протяженности вновь выстроенных (реконструированных) автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения (руб.) | Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: | 1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | - федеральный бюджет: | - областной бюджет: | - бюджет городского округа Кохма: | 2. Иные источники финансирования: |
| 2025 год | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 2027 год | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 2028 год | * | * | * | * | * | * |
| 2029 год | * | * | * | * | * | * |
| 2030 год | * | * | * | * | * | * |

* объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог». В рамках данного мероприятия предусматривается реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская).

В целях выполнения задачи подпрограммы необходима реализация мероприятия: «Реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская)».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы,

характеризующих основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год, факт | 2024 год, оценка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | * | * | * |
| 1.1.2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | * | * | * |

* значение целевого показателя подлежит корректировке по мере формирования бюджета городского округа Кохма и уточнения программы на соответствующие годы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы

(руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия /мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон «Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская)» |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | * | * | * |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
|  | - бюджет городского округа Кохма |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | * | * | * |
|  | - иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |

* объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городского округа Кохма на соответствующие годы.